# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЧЕРНОВА)

Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 — образец на МЕУ

Интеграция на ИСС на ИАРА със Системата за сателитно наблюдение на инспекторски автомобили (СНРК 2.0 / FVMS 2.0)

Чернова по официалния образец. В […] са полетата за попълване от Възложителя (ИАРА). Задължителното съдържание на образеца е запазено.

# Речник на термини и съкращения

| Съкращение | Значение |
| --- | --- |
| ИАРА | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Възложител) |
| ИСС | Информационно-статистическа система на ИАРА (проект 0026) |
| FVMS / СНРК 2.0 | Система за сателитно наблюдение (проект 0007, платформа Wialon Local) |
| COTS | Готов търговски софтуерен продукт |
| НОИИСРЕАУ | Наредба за общите изисквания към ИС, регистри и ЕАУ |
| НМИМИС | Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност |

# 1. Въведение

## 1.1 Цел на документа

Описание на изискванията към обществена поръчка с предмет: изграждане на интеграция между ИСС на ИАРА и FVMS/Wialon Local, чрез която данните за местоположение и телеметрия на патрулните средства да се предоставят към ИСС (модул „Контролна дейност") и към мобилното приложение за инспектори.

## 1.3 Нормативна рамка

ЗЕУ

ЗК (киберсигурност)

ЗЕИ (електронна идентификация)

НОИИСРЕАУ

НМИМИС

Архитектура на е-управление; GDPR; ЗЗЛД

# 2. Цели, обхват и очаквани резултати

Обща цел: свързване на данните за местоположение на патрулните средства (FVMS) с контролната дейност в ИСС, без сливане на кодовите бази и при пълно съответствие с е-управлението.

Дейност 1. Анализ на интерфейсите на ИСС и Wialon Remote API.

Дейност 2. Разработка на интеграционен слой (адаптер) като софтуер с отворен код, собственост на Възложителя.

Дейност 3. Интеграция с модул „Контролна дейност" и мобилното приложение за инспектори.

Дейност 4. Тестване, внедряване, обучение, гаранционна поддръжка.

Период на изпълнение: [Х] месеца (ориентир 4–6 мес. — готова платформа + ограничена нова разработка).

# 3. Текущо състояние

ИСС (0026): модули, вкл. „Контролна дейност" и „Администрация" (номенклатури „Инспектори", „Патрулни средства").

Мобилни приложения (0026): за граждани и за инспектори (вкл. офлайн инспекции).

FVMS / СНРК 2.0 (0007, Скортел ООД): Wialon Local — обекти, датчици, геозони, ACL.

# 4. Изисквания към изпълнение

Управление на проекта (PMBOK/PRINCE2/Agile) и управление на риска (вкл. лицензни ограничения на Wialon, оперативна съвместимост, забавяне).

# 5. Етапи на изпълнение

Анализ на данните и изискванията (API на ИСС и Wialon).

Системен проект (BPMN; одобрение от Възложителя).

Разработване на адаптера и вътрешни тестове.

Тестване (план, тестова среда, дефекти).

Внедряване (инфраструктура/Държавен облак).

Обучение.

Гаранционна поддръжка ≥ 24 месеца.

# 6. Общи изисквания за ИС в държавната администрация

## 6.2 Авторски права и изходен код (критично)

Новоразработеният интеграционен код възниква за Възложителя (чл. 42 ЗАПСП), без ограничения.

Допустими лицензи: GPL 3.0, LGPL, AGPL, Apache 2.0, New BSD, MIT, MPL 2.0, EUPL.

Изходният код е публично достъпен онлайн (Хранилище за изходен код, гл. 6, р. IV НОИИСРЕАУ).

Wialon Local се ползва като готово лицензирано решение (COTS) — интеграцията към него е отворена и документирана.

## 6.3–6.6 Архитектура, сигурност, журнал, бази данни

Стандартни технологии; API с версии и метаданни (чл. 14, 41 НОИИСРЕАУ).

Тестово покритие > 60%, CI; защита от SQLi/XSS; валидиране на вход; cookies флагове.

Одитен журнал (време, вид, източник, приоритет); NTP v4; времеви печат (Регл. 910/2014, RFC 3161); архив ≥ 12 мес.

Бази данни: унифицирани конвенции; обосновани индекси; без n+1 заявки.

# 7. Документация

На български, редактируем формат.

Публична API документация (Swagger/API Blueprint) с примерен код (Java/.NET).

Схема на БД; ръководства за потребител и администратор; месечни машинночетими отчети.

Чернова по образец на МЕУ (Прил. № 1 към чл. 38, ал. 3). Преди обявяване на поръчка ТС подлежи на проверка за съответствие в МЕУ и сверка с действащите ЗЕУ и НОИИСРЕАУ.