# Чеклист за съответствие — интеграция ИСС ⇄ FVMS (Wialon)

Оценка на проекта спрямо изискванията на електронното управление (ЗЕУ, НОИИСРЕАУ, НМИМИС, методическа рамка на МЕУ).

Легенда: ✅ покрито · ⚠️ изисква действие · ❗ критичен риск · ⬜ за уточнение

| # | Изискване | Основание | Статус | Бележка / действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТС по образец Приложение № 1 | чл. 38, ал. 3 ЗЕУ | ⚠️ | Използвай черновата; не изтривай съдържание |
| 2 | Проверка за съответствие на ТС в МЕУ | verification-compliance-... | ⚠️ | Преди обявяване на поръчка |
| 3 | Удостоверяване на съответствие | чл. 58б ЗЕУ | ⚠️ | На съответен етап |
| 4 | Вписване в Регистъра на проектите | Правила за проверки | ⚠️ | Проектно предложение |
| 5 | Аргументация на прогнозната стойност | образци на МЕУ | ⬜ | Готова платформа → 4–6 мес.; поддръжка ≥ 15% |
| 6 | Изходен код — собственост на Възложителя | чл. 42 ЗАПСП; НОИИСРЕАУ | ❗ | За новия код, не за Wialon |
| 7 | Отворен лиценз | НОИИСРЕАУ | ❗ | Адаптерът — отворен код |
| 8 | Публично хранилище за изходен код | гл. 6, р. IV НОИИСРЕАУ | ⚠️ | Онлайн, от ден 1 |
| 9 | Wialon като COTS компонент | образец „готов vs. разработка" | ✅ | Лицензи + настройка |
| 10 | Оперативна съвместимост (API) | НОИИСРЕАУ; регистри | ⚠️ | REST/SOAP; версии (чл. 14, 41) |
| 11 | Публична API документация | НОИИСРЕАУ | ⚠️ | Swagger; примерен код |
| 12 | Еднократно събиране / служебно начало | ЗЕУ; RegiX | ✅ | Без дублиране |
| 13 | Електронна идентификация | ЗЕИ / eID | ✅ | ИСС вече ползва |
| 14 | Сигурно е-връчване / е-плащане | ССЕВ; pay.egov.bg | ✅ | Вече ползвано |
| 15 | Хостинг в Държавния облак | политика на МЕУ | ❗ | Локация на данните на Wialon |
| 16 | Мрежова и информационна сигурност | ЗК; НМИМИС | ⚠️ | Оценка на риска; SQLi/XSS |
| 17 | Одитен журнал и време | НМИМИС; 910/2014; RFC 3161/5905 | ⚠️ | NTP v4; времеви печат; ≥ 12 мес. |
| 18 | Резервни копия извън инфраструктурата | НМИМИС | ⚠️ | Ежедневни |
| 19 | Тестово покритие > 60%, CI/CD | НОИИСРЕАУ | ⬜ | За новия код |
| 20 | DPIA за GPS проследяване | чл. 35 GDPR; ЗЗЛД | ❗ | Виж DPIA документа |
| 21 | Гаранционна поддръжка ≥ 24 мес. | образец на ТС | ⚠️ | Единна точка за достъп |
| 22 | Документация на български | образец на ТС | ⚠️ | + машинночетими отчети |
| 23 | Разграничение проекти 0026/0007 | договорно/имуществено | ❗ | Без двойно финансиране |

# Обобщение

Критични точки (❗): собственост/отворен код на новата разработка, хостинг на данните на Wialon, DPIA, разграничение 0026/0007.

Архитектурен извод: лицензиран COTS компонент (Wialon/FVMS) + собствен интеграционен слой с отворен код.